


Отчет о выполнении плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.96 на 2025г. (утвержден общим собранием членов ТСЖ «Альянс», протокол №2/25 (29) от 19.06.2025 г.)
	№ п/п
	Перечень работ
	Сроки проведения
	Статус на 01.01.2026

	1
	Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа, холлов и коридоров 4-х этажей 
	В течение всего периода
	Выполнено

	2
	Влажная уборка пожарной лестницы и (летом) лоджий 1 раз в неделю.
	В течение всего периода
	Выполнено

	3
	Помывка стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год).
	Май, октябрь 2025 г.
	Выполнено

	5
	Техническое освидетельствование лифтов.
	До 01.09.2025 г.
	Выполнено

	6
	Плановый ремонт лифтов согласно предписанию технического освидетельствования.
	До 01.10.2025 г.
	Выполнено

	7
	Текущий (аварийный) ремонт лифтов.
	В течение всего периода
	Замена замков грузовой лифт. Замена каретки двери -грузовой лифт.

	8
	Техническое обслуживание системы ППЗ
	В течение всего периода, 2 раза в год испытание
	По графику

	9
	Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен.

	По мере необходимости в течение всего периода
	Не проводилось

	10
	Замена разбитых металлизированных стекол пластиковых межэтажных дверей.
	По мере необходимости в течение всего периода
	Не было необходимости

	11
	Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. 
	По мере необходимости в течение всего периода
	Выполнялось

	12
	Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей.
	По мере необходимости в течение всего периода
	Выполнялось

	13
	Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов.
	По мере необходимости в течение всего периода
	Выполнялось

	14
	Текущий ремонт ворот и ограждения. 

	По мере необходимости 
	Выполнялось

	15
	Текущий (аварийный) ремонт труб (квартирных) стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации, соединений с частичной заменой труб
	В течение всего периода по мере износа
	Выполнялось

	16
	Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) и Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2025/2026 г.
	До 01.09.2025 г. 
	Выполнено по плану подготовки к ОЗП

	17
	Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев.
	До 01.09.2025 г.
	Выполнено

	18
	Очистка кровли от мусора.
	май, октябрь
	Выполнено

	19
	Очистка подвала от мусора.
	май, ноябрь
	Выполнено в мае

	20
	Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли
	По мере необходимости в течение всего периода
	Не проводилось

	21
	Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы).
	В случае необходимости        
	Не было необходимости

	22
	Частичное восстановление фасадной плитки, покрытия крыльца и пандуса.
	По мере необходимости 
	Не было необходимости

	23
	Покраска тротуарных бордюров (326 м).
	До 15.06. 2025 г. 
	Выполнено

	24
	Покраска урн, скамеек (7 шт), люков, ограждения мусорной площадки.
	До 15.06.2025 г.
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	25
	Периодическая стрижка газонов, уход за зелеными насаждениями
	Постоянно, в зависимости от сезона
	Выполнялось

	26
	Механизированная уборка придомовой территории от снега
	Зимний период
	

	27
	Покраска малых форм, лавочек на детской площадке 
	До 01.07.2025 г.
	Покраска лавочек

	28
	Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону.
	До 20.08.2025 г.
	Выполнено


Отчет по выполнению плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.98 на 2025г. (утвержден общим собранием членов ТСЖ «Альянс», протокол №2/25 (29) от 19.06.2025 г.)
	№ п/п
	Перечень работ
	Сроки проведения
	Статус на 01.05.2026

	1
	Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа и холлов и коридоров 4-х этажей .
	В течение всего периода
	Выполнялось

	2
	Влажная уборка пожарной лестницы и (летом) лоджий 1 раз в неделю
	В течение всего периода
	Выполнялось

	3
	Помывка стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год)
	Май, октябрь 2025 г
	Выполнено

	4
	Ремонт (покраска) ворот, секций ограждения придомовой территории.	
	До 01.09.2025 г.
	Выполнено -

	5
	Сезонное техническое обслуживание ГРЩ, замеры сопротивления
	До 01.07.2025 г.
	Выполнено -

	6
	Техническое освидетельствование лифтов.
	До 01.09.2025 г.
	Выполнено -

	7
	Плановый ремонт лифтов согласно предписанию.
	До 01.10.2025 г.
	Выполнено

	8
	Текущий (аварийный) ремонт лифтов.
	В течение всего периода
	Замена канатов пассажирский лифт.

	9
	Техническое обслуживание системы ППЗ.
	2 раза в год испытание
	Проведено

	10
	Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен.
	По мере необходимости в течение всего периода
	Восстановление плитки коридор 2 этажа. Побелка потолков на 5 этажах

	11
	Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. 
	По мере необходимости в течение всего периода
	Выполнялось

	12
	Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей.
	По мере необходимости в течение всего периода
	Выполнялось

	13
	Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов.
	По мере необходимости в течение всего периода
	Выполнялось

	14
	Текущий ремонт ворот и ограждения. 
	По мере необходимости 
	Выполнялось

	15
	Текущий (аварийный) ремонт труб стояков ХВС, ГВС, ЦО канализации, соединений с частичной заменой труб
	В течение всего периода по мере износа
	В течение всего периода по мере износа

	16
	Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) согласно Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2025/2026
	До 01.09.2025 г. 
	Выполнено по  плану подготовки к ОЗП

	17
	Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев.
	До 01.09.2025 г.
	Выполнено по плану подготовки к ОЗП

	18
	Очистка кровли от мусора 
	май, октябрь
	Выполнено

	19
	Очистка подвала от мусора
	май, ноябрь
	май

	20
	Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли
	По мере необходимости в течение всего периода
	Не проводилось

	21
	Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы)
	В случае необходимости        
	Не проводилось

	22
	Частичное восстановление фасадной плитки крыльца и пандуса
	По мере необходимости 
	

	23
	Покраска тротуарных бордюров (300 м).
	До 15.06. 2025 г. 
	Выполнено

	24
	Покраска урн, скамеек (2 шт.), люков, ограждения мусорной площадки.
	До 15.06.2025 г.
	Выполнено

	25
	Периодическая стрижка газонов, кустарников
	Летний период
	Выполнено ??

	26
	Механизированная уборка придомовой территории от снега.
	Зимний период
	

	27
	Подсыпка, выравнивание парковочной площадки
	Летний период
	Выполнено 2 раза -

	28
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия
	До 01.08.2025 г.
	Не проводился

	29
	Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону.
	До 20.08.2025 г.
	Выполнено
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