


ПРОЕКТ
			
План работ по содержанию и текщему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.96 на 2026 г.
согласно дефектной ведомости весеннего осмотра  от 14 апреля  2026 г .
	№ п/п
	Перечень работ
	Сроки проведения

	1
	Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа, холлов и коридоров 4-х этажей (зимой 6)
	В течение всего периода

	2
	Влажная уборка пожарной лестницы и  лоджий (летом) 2 раза в неделю.
	В течение всего периода

	3
	Помывка окон и стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год).
	Май, октябрь 2026 г.

	4
	Сезонное техническое обслуживание ГРЩ.
	До 01.06.2026 г.

	5
	Техническое освидетельствование лифтов.
	До 01.09.2026 г.

	6
	Плановый ремонт лифтов согласно предписанию технического освидетельствования.
	До 01.10.2026 г.

	7
	Текущий (аварийный) ремонт лифтов.
	В течение всего периода

	8
	Техническое обслуживание системы ППЗ
	В течение всего периода, 2 раза в год испытание

	9
	Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен.

	По мере необходимости в течение всего периода

	10
	Замена разбитых металлизированных стекол пластиковых межэтажных дверей.
	По мере необходимости в течение всего периода

	11
	Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. 
	По мере необходимости в течение всего периода

	12
	Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей.
	По мере необходимости в течение всего периода

	13
	Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов.
	По мере необходимости в течение всего периода

	14
	Текущий (аварийный) ремонт ворот и  металлического ограждения придомового участка. 

	По мере необходимости 

	15
	Текущий (аварийный) ремонт труб (квартирных) стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации, соединений с частичной заменой труб
	В течение всего периода по мере износа

	16
	Капитальный ремонт квартирных трубопроводов ХВС, ГВС 
	До 30.10. 2026 г.

	17
	Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем)  в соответствии с  Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2026/2027 г.
	До 01.09.2026 г. 

	18
	Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев.
	До 01.06.2026 г.

	19
	Ревизия, при необходимости ремонт системы ливневой канализации.
	До 01.08 2026 г.

	20
	Очистка кровли от мусора.
	Май, октябрь

	21
	Очистка подвала от мусора.
	Май, ноябрь

	22
	Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли
	По мере необходимости в течение всего периода

	23
	Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы).
	В случае необходимости        

	24
	Частичное восстановление фасадной плитки, покрытия крыльца и пандуса.
	По мере необходимости 

	25
	Покраска тротуарных бордюров (326 м).
	До 30.05. 2026 г. 

	26
	Покраска урн, скамеек (7 шт), малых форм детской площадки, люков, ограждения мусорной площадки.
	До 01.06.2026 г.

	27
	Периодическая стрижка газонов, уход за зелеными насаждениями
	Постоянно, в зависимости от сезона

	28
	Механизированная уборка придомовой территории от снега.
	Зимний период

	29
	Покраска малых форм, лавочек на детской площадке 
	До 01.07.2026 г.

	30
	Ремонт металлических ворот и 2-х ограждения придомовой территории
	До 01.08.2026 г

	31
	Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону.
	До 20.08.2026 г.



План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.98 на 2026 г.
согласно дефектной ведомости весеннего осмотра
	№ п/п
	Перечень работ
	Сроки проведения

	1
	Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа и холлов и коридоров 4-х этажей (зимой 6-ти).
	В течение всего периода

	2
	Влажная уборка пожарной лестницы и (летом) лоджий 2 раза в неделю.
	В течение всего периода

	3
	Помывка окон и стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год)
	Май, октябрь 2026 г

	4
	Ремонт (покраска) ворот, 4-х секций ограждения придомовой территории.	
	До 01.07.2026 г.

	5
	Сезонное техническое обслуживание ГРЩ
	До 01.06.2026 г.

	6
	Техническое освидетельствование лифтов.
	До 01.09.2026 г.

	7
	Плановый ремонт лифтов согласно предписанию.
	До 01.10.2026 г.

	8
	Текущий (аварийный) ремонт лифтов.
	В течение всего периода

	9
	Техническое обслуживание системы ППЗ.
	2 раза в год испытание

	10
	Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен.
	По мере необходимости в течение всего периода

	11
	Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. 
	По мере необходимости в течение всего периода

	12
	Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей.
	По мере необходимости в течение всего периода

	13
	Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов.
	По мере необходимости в течение всего периода

	14
	Замена входной пластиковой двери на пожарную лестницу
	До 10.10.2026 г.

	15
	Текущий ремонт ворот и ограждения. 
	По мере необходимости 

	16
	Текущий (аварийный) ремонт труб стояков ХВС, ГВС, ЦО канализации, соединений с частичной заменой труб
	В течение всего периода по мере износа

	17
	Работы по капитальному ремонту квартирных трубопроводов ХВС, ГВС
	До 01.08.2026 г.

	18
	Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) согласно Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2024/2025.
	До 01.09.2026 г. 

	19
	Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев.
	До 01.06.2026 г.

	20
	Ревизия, при необходимости ремонт системы ливневой канализации.
	До 01.06 2026 г.

	21
	Очистка кровли от мусора.
	май, октябрь

	22
	Очистка подвала от мусора.
	май, ноябрь

	23
	Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли.
	По мере необходимости в течение всего периода

	24
	Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы).
	В случае необходимости        

	25
	Частичное восстановление фасадной плитки крыльца и пандуса.
	По мере необходимости 

	26
	Покраска тротуарных бордюров (300 м).
	До 01.05. 2026 г. 

	27
	Покраска урн, скамеек (2 шт.), люков, ограждения мусорной площадки.
	До 15.06.2026 г.

	28
	Периодическая стрижка газонов, кустарников
	Летний период

	29
	Посадка и уход за цветниками (3 шт.).
	

	30
	Механизированная уборка придомовой территории от снега.
	Зимний период

	31
	Подсыпка, выравнивание парковочной площадки.
	Летний период
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	Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону.
	До 20.08.2026 г.
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