ПРОЕКТ

План работ по содержанию и текщему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.96 на 2026 г.

согласно дефектной ведомости весеннего осмотра  от 14 апреля  2026 г .

| № п/п | Перечень работ | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа, холлов и коридоров 4-х этажей (зимой 6) | В течение всего периода |
| 2 | Влажная уборка пожарной лестницы и лоджий (летом) 2 раза в неделю. | В течение всего периода |
| 3 | Помывка окон и стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год). | Май, октябрь 2026 г. |
| 4 | Сезонное техническое обслуживание ГРЩ. | До 01.06.2026 г. |
| 5 | Техническое освидетельствование лифтов. | До 01.09.2026 г. |
| 6 | Плановый ремонт лифтов согласно предписанию технического освидетельствования. | До 01.10.2026 г. |
| 7 | Текущий (аварийный) ремонт лифтов. | В течение всего периода |
| 8 | Техническое обслуживание системы ППЗ | В течение всего периода, 2 раза в год испытание |
| 9 | Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 10 | Замена разбитых металлизированных стекол пластиковых межэтажных дверей. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 11 | Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 12 | Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 13 | Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 14 | Текущий (аварийный) ремонт ворот и металлического ограждения придомового участка. | По мере необходимости |
| 15 | Текущий (аварийный) ремонт труб (квартирных) стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации, соединений с частичной заменой труб | В течение всего периода по мере износа |
| 16 | Капитальный ремонт квартирных трубопроводов ХВС, ГВС | До 30.10. 2026 г. |
| 17 | Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) в соответствии с Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2026/2027 г. | До 01.09.2026 г. |
| 18 | Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев. | До 01.06.2026 г. |
| 19 | Ревизия, при необходимости ремонт системы ливневой канализации. | До 01.08 2026 г. |
| 20 | Очистка кровли от мусора. | Май, октябрь |
| 21 | Очистка подвала от мусора. | Май, ноябрь |
| 22 | Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли | По мере необходимости в течение всего периода |
| 23 | Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы). | В случае необходимости |
| 24 | Частичное восстановление фасадной плитки, покрытия крыльца и пандуса. | По мере необходимости |
| 25 | Покраска тротуарных бордюров (326 м). | До 30.05. 2026 г. |
| 26 | Покраска урн, скамеек (7 шт), малых форм детской площадки, люков, ограждения мусорной площадки. | До 01.06.2026 г. |
| 27 | Периодическая стрижка газонов, уход за зелеными насаждениями | Постоянно, в зависимости от сезона |
| 28 | Механизированная уборка придомовой территории от снега. | Зимний период |
| 29 | Покраска малых форм, лавочек на детской площадке | До 01.07.2026 г. |
| 30 | Ремонт металлических ворот и 2-х ограждения придомовой территории | До 01.08.2026 г |
| 31 | Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону. | До 20.08.2026 г. |

План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д.98 на 2026 г.

согласно дефектной ведомости весеннего осмотра

| № п/п | Перечень работ | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневная (кроме воскресенья) влажная уборка холла 1-го этажа и холлов и коридоров 4-х этажей (зимой 6-ти). | В течение всего периода |
| 2 | Влажная уборка пожарной лестницы и (летом) лоджий 2 раза в неделю. | В течение всего периода |
| 3 | Помывка окон и стекол межэтажных пластиковых дверей (2 раза в год) | Май, октябрь 2026 г |
| 4 | Ремонт (покраска) ворот, 4-х секций ограждения придомовой территории. | До 01.07.2026 г. |
| 5 | Сезонное техническое обслуживание ГРЩ | До 01.06.2026 г. |
| 6 | Техническое освидетельствование лифтов. | До 01.09.2026 г. |
| 7 | Плановый ремонт лифтов согласно предписанию. | До 01.10.2026 г. |
| 8 | Текущий (аварийный) ремонт лифтов. | В течение всего периода |
| 9 | Техническое обслуживание системы ППЗ. | 2 раза в год испытание |
| 10 | Ремонт бордюров в холлах, коридорах, восстановление плитки пола, побелки потолков, покраска стен. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 11 | Замена неисправных доводчиков пластиковых межэтажных дверей. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 12 | Замена дверных ручек с замками межэтажных металлопластиковых дверей. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 13 | Регулировка металлопластиковых дверей, окон, укрепление откосов. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 14 | Замена входной пластиковой двери на пожарную лестницу | До 10.10.2026 г. |
| 15 | Текущий ремонт ворот и ограждения. | По мере необходимости |
| 16 | Текущий (аварийный) ремонт труб стояков ХВС, ГВС, ЦО канализации, соединений с частичной заменой труб | В течение всего периода по мере износа |
| 17 | Работы по капитальному ремонту квартирных трубопроводов ХВС, ГВС | До 01.08.2026 г. |
| 18 | Работы по подготовке к отопительному сезону систем ХВС, ГВС, ЦО согласно дефектной ведомости (включая промывку, опрессовку систем) согласно Графику работ по подготовке систем к ЗОС 2024/2025. | До 01.09.2026 г. |
| 19 | Ревизия, при необходимости промывка системы канализации и канализационных колодцев. | До 01.06.2026 г. |
| 20 | Ревизия, при необходимости ремонт системы ливневой канализации. | До 01.06 2026 г. |
| 21 | Очистка кровли от мусора. | май, октябрь |
| 22 | Очистка подвала от мусора. | май, ноябрь |
| 23 | Дератизация, дезинсекция подвала, технического этажа, лоджий 16,17 эт., кровли. | По мере необходимости в течение всего периода |
| 24 | Обследование (дефектовка) облицовки фасада (высотные работы). | В случае необходимости |
| 25 | Частичное восстановление фасадной плитки крыльца и пандуса. | По мере необходимости |
| 26 | Покраска тротуарных бордюров (300 м). | До 01.05. 2026 г. |
| 27 | Покраска урн, скамеек (2 шт.), люков, ограждения мусорной площадки. | До 15.06.2026 г. |
| 28 | Периодическая стрижка газонов, кустарников | Летний период |
| 29 | Посадка и уход за цветниками (3 шт.). |  |
| 30 | Механизированная уборка придомовой территории от снега. | Зимний период |
| 31 | Подсыпка, выравнивание парковочной площадки. | Летний период |
| 32 | Мероприятия по получению паспорта готовности МКД к очередному отопительному сезону. | До 20.08.2026 г. |

Правление ТСЖ «Альянс»